KIỂM TRA LẮP ĐẶT VÁCH KÍNH TẮM ĐỨNG

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Máy thủy bình

- Thước dây, thước cuộn

2, Tài liệu:

- Bản vẽ thiết kế/shopdrawings được phê duyệt

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

- Hồ sơ vật tư được duyệt

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra hồ sơ vách kính | Đối chiếu shop drawing, catalogue | Hồ sơ được phê duyệt, đúng chủng loại | ☐ |
| 2 | Kiểm tra chủng loại kính | Kiểm tra nhãn mác, CO/CQ | Kính cường lực đúng độ dày thiết kế | ☐ |
| 3 | Kiểm tra phụ kiện vách kính | Quan sát, kiểm tra xuất xứ | Bản lề, tay nắm, kẹp kính đúng chủng loại | ☐ |
| 4 | Kiểm tra tình trạng kính trước lắp | Quan sát trực tiếp | Kính không nứt, mẻ, trầy xước | ☐ |
| 5 | Kiểm tra kích thước kính | Đo thực tế | Kích thước đúng shop drawing | ☐ |
| 6 | Kiểm tra vị trí lắp đặt | Đối chiếu bản vẽ, kiểm tra thực tế | Lắp đúng vị trí, đúng hướng mở | ☐ |
| 7 | Kiểm tra cao độ vách kính | Đo thực tế | Cao độ đúng thiết kế | ☐ |
| 8 | Kiểm tra độ thẳng đứng, cân bằng | Dùng thước nivo | Kính thẳng, không nghiêng | ☐ |
| 9 | Kiểm tra liên kết kính với tường/sàn | Quan sát phụ kiện cố định | Liên kết chắc chắn, đúng kỹ thuật | ☐ |
| 10 | Kiểm tra bản lề cửa kính | Thao tác đóng mở | Đóng mở êm, không xệ cánh | ☐ |
| 11 | Kiểm tra khe hở giữa kính và sàn | Quan sát, đo | Khe hở đúng thiết kế, thoát nước tốt | ☐ |
| 12 | Kiểm tra độ kín khít vách kính | Quan sát, test nước | Không rò nước ra ngoài | ☐ |
| 13 | Kiểm tra keo silicon hoàn thiện | Quan sát | Keo đều, kín nước, thẩm mỹ | ☐ |
| 14 | Kiểm tra gioăng cao su (nếu có) | Quan sát | Gioăng lắp đầy đủ, kín | ☐ |
| 15 | Kiểm tra an toàn sử dụng | Thao tác thực tế | Không cạnh sắc, an toàn người dùng | ☐ |
| 16 | Kiểm tra vận hành tổng thể | Thử nhiều lần | Cửa hoạt động ổn định | ☐ |
| 17 | Kiểm tra vệ sinh sau lắp đặt | Quan sát tổng thể | Kính sạch, không bám keo | ☐ |
| 18 | Kiểm tra chống thấm khu vực vách | Test nước (nếu cần) | Không thấm, không rò | ☐ |
| 19 | Kiểm tra mỹ quan tổng thể | Quan sát | Đồng đều, đẹp, đúng thiết kế | ☐ |
| 20 | Kiểm tra nghiệm thu và bàn giao | Đối chiếu hồ sơ | Đủ điều kiện nghiệm thu | ☐ |